| VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadávací řízení |  |  |
| Zjednodušení podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "zákon") |  |  |
| Název veřejné zakázky |  |  |
| REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KOTELNY NA BIOMASU A ROZŠÍŘENÍ TEPLOVODNÍCH ROZVODŮ OBCE VELKÝ KARLOV |  |  |
| Podlimitní veřejná zakázka |  |  |
| Část zadávací dokumentace | Název části zadávací dokumentace |  |
| 1(z celkem 4) | Podrobné zadávací podmínky |  |
| Zadavatel: dle §2 odst.2 písm. c) zákona |  | Typ veřejné zakázky: stavební práce |
| Zadavatel veřejné zakázky |  |  |
| Obec Velký Karlov |  |  |
| Seznam jednotlivých částí zadávací dokumentace : - Výzva k předložení nabídky a k prokázání kvalifikace a podrobné zadávací podmínky - Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo - Všeobecné obchodní podmínky (SIA-Rada výstavby a Hospodářská komora ČR) - Projektová dokumentace v listinné podobě a soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr (v listinné a elektronické podobě) – po vyžádání u zadavatele |  |  |

Obsah

- Identifikační údaje veřejného zadavatele

  - Základní údaje

  - Statutární orgán zadavatele

  - Kontaktní osoby

- Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

  - Způsob zadávacího řízení

  - Vymezení veřejné zakázky

  - Klasifikace předmětu veřejné zakázky

  - Rozdělení předmětu veřejné zakázky

- Zadávací dokumentace

  - Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek

  - Technické podmínky (§ 45 „zákona“)

    - Projektová dokumentace

    - Všeobecně platné technické dokumenty

  - Požadavky na varianty nabídek podle § 70 „zákona“

  - Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

    - Základní cenová ujednání

    - Podmínky překročení nabídkové ceny

    - Doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny

    - Způsob oceňování případných víceprací a méněprací

    - Další položky nabídkové ceny

  - Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

    - Způsob zpracování nabídky

    - Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky

    - Požadavky na jednotné uspořádání elektronické verze cenové nabídky

  - Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

  - Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

    - Doba plnění veřejné zakázky

    - Místo plnění veřejné zakázky

  - Projektová dokumentace, včetně podmínek pro její poskytnutí

  - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

  - Dodatečné informace a prohlídka místa plnění veřejné zakázky

- Lhůta a místo pro podání nabídek

  - Lhůta pro podání nabídek

  - Způsob a místo pro podání nabídek

  - Zadávací lhůta (doba, po kterou je uchazeč vázán předloženou soutěžní nabídkou)

- Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

  - Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů dodavatele

  - Požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele

  - Požadavky na prokázání splnění ekonomických a finančních předpokladů dodavatele

  - Požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele

  - Lhůta prokázání splnění kvalifikace

  - Důsledky nesplnění kvalifikace

- Údaje o hodnotících kritériích

- Místo a doba otevírání obálek

- Další podmínky zadavatele a práva uchazeče

  - Práva zadavatele

  - Zpětvzetí nabídky

Informace a údaje obsažené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je uchazeč povinen řídit se při zpracování své nabídky.

##### Veřejný  zadavatel vás tímto v rámci zjednodušeného podlimitního řízení  vyzývá  k podání  nabídky  a  k prokázání kvalifikace

- Informace o veřejném zadavateli

  - Základní údaje

Název             :    Obec Velký Karlov

Sídlo			:    Obecní úřad, Velký Karlov č.p. 68,  PSČ 671 28

právní forma 	:     územně samosprávný celek

IČ			:    00637076

DIČ			:    CZ00637076

Úřední hodiny Obecního úřadu : 	pondělí, středa …. 7,00-12,00; 13,00-17,00

úterý, čtvrtek …... 7,00-12,00; 13,00-15,30

  - Statutární orgán zadavatele

Statutárním zástupcem zadavatele je  Ing. Bronislav Prudký -  starosta obce.

  - Kontaktní osoba

Kontaktní osobou ve věcech technických a organizačních této veřejné zakázky je společnost Znojmoinvesta, s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Ladislavem Křemečkem.

Adresa kontaktní osoby :		Znojmoinvesta, s.r.o., Jarošova 1231/8b, 669 02 Znojmo

elektronická adresa :			znojmoinvesta@seznam.cz

tel.:					530505458

fax.:					530505459

- Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

  - Způsob zadávacího řízení

Zadavatel vybere   zhotovitele předmětné veřejné zakázky v rámci  zjednodušeného podlimitního řízení  (§ 21 odst. (1) písm.f), resp. § 38  zák.č. 137/2006 Sb.).

V případě, že se zadavatel v zadávacích podmínkách  odkazuje na ustanovení „zákona“, je tímto odkazem myšlen zákon č. 137/2006 Sb. v aktuálním znění.

  - Vymezení veřejné zakázky

#### Předmětem veřejné zakázky je   „Rekonstrukce a modernizace centrální kotelny na biomasu a rozšíření teplovodních rozvodů obce Velký Karlov“.

Obec Velký Karlov je vlastníkem a provozovatelem sítě CZT, na kterou je v současnosti napojeno celkem 82 objektů rodinného bydlení. Zdrojem tepla je centrální kotelna na spalování slámy. Celková maximální potřeba tepla odběrných míst činí 1 100 kW.  Obcí jsou v současnosti registrovány požadavky na připojení dalších odběrných míst.  Plánovaným připojením dalších odběrných míst by měla celková potřeba tepla vzrůst o dalších 420 kW.  Současný instalovaný výkon kotelny nedostačuje plánovanému vzrůstu spotřeby tepla.

Záměrem obce je rozšíření sítě odběrných míst a posílení instalovaného výkonu kotelny osazením dalšího kotle o jmenovitém výkonu 1000 kW.

Předmět veřejné zakázky je rozčleněn na stávající stavební objekty :

- SO 01 – Kotelna a sklad paliva

- SO 02 – Komín

- SO 03 – Nové přípojky tepla

Navrhované technické řešení :

Objekt SO 01 – Kotelna a sklad paliva

Za účelem umístění nového kotle na spalování slámy je navržena přestavba stávající kotelny. Přestavba zahrnuje dispoziční úpravy tohoto prostoru a dále výškovou úpravu budovy (vybourání stávající střešní konstrukce, dozdívku obvodového pláště a realizaci nového zastřešení). Navazující prostor skladu paliva bude protipožárně oddělen dozdívkami. Z důvodu nutnosti umístění nového podavače slámy bude přemístěn vjezd do skladu paliva.

Součástí nově umisťovaného provozního souboru jsou, kromě kotle o jmenovitém výkonu 1MW, také podavač paliva, spalinový ventilátor, multicyklony pro odloučení popílku ze spalin, šnekové popelové dopravníky, nové technologické rozvody (topná voda, úprava vnitřního vodovodu, elektroinstalace, úprava MaR).

Objekt SO 02 – Komín

Pro odkouření nově umisťovaného kotle bude na stávající komín z válcované oceli navěšen nový trojsložkový komín z nerezové oceli.

Objekt SO 03 – Nové přípojky tepla

Realizováno bude celkem 30 nových přípojek tepla pro rodinné domy. Nové teplovodní přípojky pro napojované objekty budou provedeny bezkanálovou technologií. Předizolované potrubí bude ukládáno do výkopů. Napojovací místa přípojek budou na stávajícím páteřním teplovodu CZT. Ukončeny budou na líci objektů RD uzávěrem a měřičem tepla.

PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU.

Finanční podpora bude poskytnuta v rámci Operačního programu Životní prostředí, z podprogramu 3.1.1. - Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla.

  - Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Z pohledu „zákona“ se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce.

Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV :		45454100-5

Další předměty veřejné zakázky dle klasifikace CPV :			45232140-5

45262610-0

  - Rozdělení předmětu veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky není z hlediska §98 „zákona“ rozdělen na části.

- Zadávací dokumentace

  - Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek

Požadované obchodní podmínky jsou definovány odkazem na Všeobecné obchodní podmínky (VOP), vypracované organizacemi SIA – Rada výstavby a Hospodářskou komorou ČR. Rozsah VOP je upraven a upřesněn v rámci návrhu smlouvy o dílo. Texty VOP a návrhu smlouvy o dílo jsou samostatnou částí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

  - Technické podmínky

Technické podmínky předmětné veřejné zakázky (§ 45 „zákona“) jsou tvořeny :

    - projektovou dokumentací podle odst. 3.2.1

    - všeobecně platnými technickými dokumenty podle odst. 3.2.2

    - Projektová dokumentace

Stavební práce budou provedeny podle projektové dokumentace,  zpracované v březnu 2010 pod názvem „Rekonstrukce a modernizace centrální kotelny na biomasu a rozšíření teplovodních rozvodů obce Velký Karlov“.  V projektové dokumentaci jsou definovány mj. požadované technické a užitné standardy jednotlivých stavebních konstrukcí.

    - Všeobecně platné technické dokumenty

Předmětné stavební práce budou provedeny v souladu s ustanoveními následujících dokumentů (dokumenty jsou seřazeny v sestupném pořadí, tzn. že ustanovení dokumentů uvedených  výše v pořadí jsou nadřazena ustanovením dokumentů uvedených v pořadí nižším) :

- české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy

- evropská technická schválení

- obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie

- mezinárodní normy, nebo

- jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány

V případě, že nejsou k dispozici pro konkrétní stavební konstrukci (příp. výrobek) výše uvedené technické dokumenty, pak bude postupováno podle následujících dokumentů:

- české technické normy

- stavební technická osvědčení, nebo

- národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků

Zadavatel v souladu s ustanovením odst.(3) § 46 „zákona“ připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

  - Požadavek na varianty nabídek podle § 70  „zákona“

Varianty nabídky ve smyslu ustanovení § 70 „zákona“ jsou nepřípustné.

  - Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

    - Základní cenová ujednání

-    Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami

uveřejněnými v oznámení a zadávací dokumentaci a to absolutní částkou v českých

korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a překročitelná pouze při

splnění podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.

-     Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky při

dodržení doby plnění podle požadavků zadavatele. Uchazeč odpovídá za to, že jeho  nabídka a tedy nabídková cena zahrnuje všechny práce a dodávky vymezené v oznámení

zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci.

    - Nabídková cena nebude v  období předpokládaného plnění veřejné zakázky měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu  měny, s výjimkou případů upravených v rámci obchodních podmínek.

    - Nabídková cena bude obsahovat i rozpočtovou rezervu ve výši 4% z celkových základních rozpočtových nákladů. Čerpání této rozpočtové rezervy  bude v realizační  fázi  vázáno na vznik případných víceprací, jejichž provedení bude podmíněno odsouhlasením příslušného změnového listu ze strany investora.

    - Podmínky překročení nabídkové ceny

Zadavatel připouští úpravu budoucí smluvní ceny v případech, vyjmenovaných v rámci obchodních podmínek.  V jiných případech zadavatel změnu smluvní ceny nepřipouští.

    - Doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny

Uchazeč stanoví jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění; tzn. že vyplní výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace. Tyto jednotkové ceny jsou závazné.

Kódy položek ve výkaze výměr, které mají ve svém kalkulačním vzorci zanesen stavební materiál konkrétního výrobce, mají pro zájemce o zakázku pouze podpůrný (informativní) charakter. Pro stanovení ceny konkrétní položky výkazu výměr jsou rozhodující technické a užitné specifikace, obsažené v projektové dokumentaci předmětné akce.

Rozpočet akce (vyplněný výkaz výměr) bude v tištěné formě součástí soutěžní nabídky. Kromě toho bude přílohou tištěné soutěžní nabídky rovněž elektronická verze rozpočtu stavebních prací a to ve skladbě a členění položek odpovídajícím tištěné verzi. Skladba a členění položek bude zároveň odpovídat skladbě a členění položek výkazu výměr, který je jak v tištěné, tak i elektronické verzi součástí této zadávací dokumentace. V případě rozporu mezi údaji v tištěné a elektronické verzi rozpočtu je rozhodující tištěná verze.

Jako samostatnou položkou v rozpočtu akce uchazeč doplní rozpočtovou rezervu ve výši 4% z celkových základních rozpočtových nákladů (viz odst. 3.4.1 těchto zadávacích podmínek).

Celková nabídková cena bude uvedena zvlášť v členění bez DPH a s DPH.

Elektronická verze rozpočtu bude v rámci soutěžní nabídky zadavateli předložena jako soubor typu „.xls“. Data v souboru budou zároveň zajištěna proti neautorizovaným úpravám. Datovým nosičem může být buď disketa formátu 3,5“, nebo CD.

    - Způsob oceňování případných víceprací a méněprací

Způsob oceňování případných víceprací a méněprací je uveden v obchodních podmínkách.

    - Další položky nabídkové ceny

Nabídková cena bude dále obsahovat ocenění těchto, ke splnění veřejné zakázky nezbytných, položek:

-     veškeré náklady na dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a

materiálů veřejné zakázky,

-     veškeré náklady na zařízení a odstranění staveniště,

-     veškeré provozní náklady dodavatele včetně nákladů na ubytování,

-     veškeré náklady na zábory,

-     veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,

-     veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energií během

provádění veřejné zakázky,

-     veškeré náklady na pochůzky po úřadech, schvalovacích řízení, které nese dodavatel,

-     veškeré náklady na provádění všech, příslušnými normami a vyhláškami stanovených

zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,

-     veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,

-     veškeré náklady na smluvně sjednané bankovní záruky, pojištění odpovědnosti dodavatele

a pojištění předmětu plnění veřejné zakázky,

-     veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním veřejné zakázky,

-     veškeré náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení veřejné

zakázky,

-     veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím

a po skončení plnění veřejné zakázky.

  - Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

    - Způsob zpracování nabídky

a)     Nabídky se zpracovávají  písemně v jednom výtisku ve stanoveném uspořádání

uvedeném v odstavci 3.5.2 těchto zadávacích podmínek.

b)     Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním orgánem

uchazeče nebo zmocněnou osobou; v případě potvrzení nabídky zmocněnou osobou

doloží uchazeč v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu.

c)     Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospektů a obdobných materiálů bude

zpracována v českém jazyce. Nabídka bude vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

d)   Soutěžní nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, bude svázána  do jednoho svazku. Nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. V případě vazby nabídky v kroužkovém pořadači či kroužkové vazbě bude dále zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně razítkem uchazeče.

Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou číselnou řadou

počínající číslem 1.

    - Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky

Pro snazší posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje, aby písemná (tištěná) verze nabídky uchazeče byla řazena níže uvedeným způsobem:

a)     krycí list nabídky vyplněný uchazečem (formulář je uveden v rámci zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky ),

b)     identifikační údaje uchazeče v rozsahu :

    - v případě právnických osob název firmy, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno,  název statutárního orgánu, jméno a příjmení členů statutárního orgánu, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby

    - v případě fyzických osob jméno, příjmení, případně název obchodní firmy, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena

c)     smlouva o sdružení (v případě, že má být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně),

d)     doklady k prokázání kvalifikace dodavatele  dle požadavků oddílu 5 těchto zadávacích podmínek (prokázání základních kvalifikačních předpokladů dodavatele, prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele, prokázání splnění případně požadovaných ekonomických a finančních předpokladů dodavatele, prokázání splnění případně požadovaných technických kvalifikačních předpokladů dodavatele),

f)     cenová nabídka v členění dle požadavku odst. 3.4  těchto zadávacích podmínek

g)    návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče. Text návrhu smlouvy o dílo bude shodný s textem obchodních podmínek, uvedených v rámci   zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. Uchazeč do tohoto návrhu pouze doplní své identifikační údaje a navrhovanou smluvní cenu. Jiné zásahy do textu návrhu smlouvy o dílo nejsou přípustné.

h)	  prohlášení o případném úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky jiným osobám. V případě, bude-li část veřejné zakázky plnit prostřednictvím třetích osob, vymezí přesným popisem jednotlivé části, které má v úmyslu zadat jiným osobám odkazem na výkaz výměr, resp. část stanovenou projektovou dokumentací s uvedením ceny předpokládaného plnění bez DPH a to vždy pro každou osobu, které bude konkrétní část veřejné zakázky uchazečem zadána. U této třetí osoby dále uvede základní identifikační údaje (název firmy, právní formu firmy, sídlo firmy, IČ, příp. rodné číslo u fyzické osoby, DIČ). V souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí zadavatel stanovuje, že maximální přípustný objem subdodávek na akci může dosáhnout max. 30% objemu stavebních nákladů akce. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.

i)     plná moc zadavateli k ověřování skutečností uvedených v nabídkách,

j)     prohlášení o počtu stránek nabídky.

    - Požadavky na jednotné uspořádání elektronické verze cenové nabídky

Zadavatel požaduje po uchazeči předložení elektronické verze cenové nabídky. Skladba a členění jednotlivých položek bude  odpovídat skladbě a členění položek výkazu výměr, který je jak v tištěné, tak i elektronické verzi součástí této zadávací dokumentace.

Elektronická verze rozpočtu bude zadavateli předložena jako soubor typu „.xls“. Data v souboru budou zároveň zajištěna proti neautorizovaným úpravám. Datovým nosičem může být

buď disketa formátu 3,5“, nebo CD.

  - Způsob vyhodnocení soutěžních nabídek

Základním hodnotícím kritériem předmětné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. (1) „zákona“  je nejnižší nabídková cena.

  - Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

    - Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky v průběhu června 2010, ukončení plnění veřejné zakázky nejpozději ke dni 30.6.2011 při respektování postupu provádění díla, uvedeného v rámci obchodních podmínek.

    - Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je intravilán obce Velký Karlov.

S místem plnění a s podmínkami provádění veřejné zakázky budou seznámeni zástupci uchazečů při prohlídce místa plnění veřejné zakázky.

  - Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci zadavatel dodavateli poskytne na základě jeho písemné žádosti. Tato žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na základě písemné žádosti zadavatel nejpozději do 2 dnů ode dne doručení zašle projektovou dokumentaci dodavateli. Projektovou dokumentaci si popř., na základě vzájemné dohody, může dodavatel  vyzvednout v sídle zadavatele.

Projektová dokumentace bude zájemci o zakázku pouze zapůjčena pro účely vypracování soutěžní nabídky. Uchazeč (příp. zájemce, který nabídku nepodá) tuto projektovou dokumentaci zadavateli vrátí nejpozději k datu ukončení soutěžní lhůty.

  - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Soupis stavebních prací je jak v tištěné, tak i elektronické podobě je součástí projektové dokumentace.

  - Dodatečné informace a prohlídka místa plnění veřejné zakázky

-    Zadavatel umožní zájemcům a uchazečům prohlídku místa veřejné zakázky v termínu :

18.6.2010 (nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek). Sraz zájemců o zakázku bude v 9:00 hod  před Obecním úřadem ve Velkém Karlově.

-    Zadavatel předpokládá, že zájemci a uchazeči si osobně prohlédnou místo plnění veřejné

zakázky a seznámí se s místními podmínkami, možnostmi přístupu, rozsahem a charakterem

stávajícího stavu, umístěním inženýrských sítí, riziky škod, možnými škodlivými a rušivými

vlivy na okolí, a dalšími podmínkami, za kterých bude veřejná zakázka prováděna.

-  Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tzn. do 20.6.2010, 09:00 hod.

Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti o poskytnutí dodatečné informace. Dodatečné informace budou dodavatelům předány souběžně cestou elektronické pošty a faxem z adresy a telefonního čísla uvedeného u kontaktní osoby ve věcech organizačních této veřejné zakázky (viz odst. 1.3 této výzvy). Dodavatel obdržení dodatečné informace této kontaktní osobě zpětně potvrdí (elektronicky, příp. faxem).

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i   bez předchozí žádosti dodavatele.

# Lhůta a místo pro podání nabídek

  - Lhůta pro podání nabídek

Lhůta, ve které lze předložit soutěžní nabídku, končí ve 09:00 hod dne 25.6.2010.

  - Způsob a místo pro podání nabídek

a)   Každý dodavatel může podat pouze  jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení.

b)     Jednu nabídku může podat i více dodavatelů nebo zájemců společně.

c)   Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené textem: „Soutěžní nabídka veřejné zakázky -  Rekonstrukce a modernizace kotelny na biomasu a rozšíření teplovodních rozvodů Obce Velký Karlov -  neotevírat!“. Dále musí být na obálce uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst.6 „zákona“. Doručené nabídky zadavatel zaeviduje a přidělí jim pořadová čísla.

d)     Pokud dodavatel nebo zájemce podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími          dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.

- Nabídky je možno podávat:

-  osobně na adrese zadavatele    v pracovních dnech   a řádné pracovní době Obecního úřadu Velký Karlov (viz odst. 1.1. těchto zadávacích podmínek)

-  uchazeči mohou poslat nabídku doporučeně poštou na adresu zadavatele uvedenou v odst. 1.1 těchto zadávacích podmínek,  tak, aby byla do konce stanovené  lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.

  - Zadávací lhůta (doba, po kterou je uchazeč vázán předloženou soutěžní nabídkou)

Uchazeč je, v souladu s ustanovením § 43 „zákona“, vázán svou nabídkou po dobu 90 kalendářních dnů od data skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s ustanovením „zákona“ uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 „zákona“, nebo do zrušení zadávacího řízení.   Zadávací lhůta neběží v případech podle ustanovení § 43 odst. (4) a (5) „zákona“.

# Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění :

- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 „zákona“ (viz odst. 5.1 těchto zadávacích podmínek)

- profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 „zákona“ (viz odst. 5.2 těchto zadávacích podmínek)

- ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 „zákona“ (viz odst. 5.3 těchto zadávacích podmínek)

- technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 „zákona“ (viz odst. 5.4 těchto zadávacích podmínek).

Prokázání splnění kvalifikace stanovených zadavatelem je předpokladem uzavření smlouvy.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části profesních, ekonomických a finančních, příp. technických kvalifikačních předpokladů, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm.a).

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají, či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm.a) „zákona“ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm.a) „zákona“ v plném rozsahu.  Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm.b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se ustanovení předchozího odstavce (příp. odst. 4 § 51 „zákona“) použije obdobně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn na základě výše uvedeného  společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinní předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 „zákona“, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle §81 „zákona“ možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu  nejpozději do uzavření smlouvy.

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikace v originále nebo v úředně ověřené kopii.

  - Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů dodavatele

Základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 odst.(1) „zákona“ splňuje dodavatel :

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch

organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické

osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata

souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů   nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že   majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby a

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady.

  - Požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení §54 „zákona“ prokáže dodavatel, který předloží :

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

- doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů – v daném zadávacím řízení není zadavatelem požadován, a

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (autorizační osvědčení v oboru „Pozemní stavby“ ).

Výpis z obchodního rejstříku, prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Dodavatel může prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením originálu, nebo ověřené kopie výpisu ze „Seznamu kvalifikovaných dodavatelů“. Tento výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Předloží-li dodavatel zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 „zákona“, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokazování splnění kvalifikace (§ 52 „zákona“), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

  - Požadavky na prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele

Zadavatel požaduje prokázání následujících ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele  :

- pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Pojistná částka musí činit minimálně 15 mil. Kč. Požadováno je předložení ověřené kopie předmětné pojistné smlouvy.

- Údaj o celkovém obratu dodavatele, zjištěný podle zvláštních právních předpisů. Požadováno je prokázání, že uchazeč vykázal v posledních dvou uzavřených účetních obdobích každoroční obrat v minimální výši 40 mil. Kč. Uchazeč splnění požadovaného kvalifikačního předpokladu prokáže předložením  příslušných účetních závěrek, potvrzených odpovědnou osobou dodavatele.

  - Požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele

Zadavatel požaduje prokázání následujících technických kvalifikačních předpokladů dodavatele :

- seznamem stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Požadováno je provedení alespoň jedné stavby ve výše uvedeném referenčním období z okruhu výstaveb, příp. rekonstrukcí kotelen, resp. realizace venkovních teplovodních rozvodů. Hodnota provedených referenčních stavebních prací musí v každém jednotlivém případu činit minimálně 3 mil. Kč bez DPH.

- Osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací. Požadováno je prokázání, že tato osoba je držitelem autorizačního osvědčení v oboru „Pozemní stavby“. Dodavatel předloží ověřenou  kopii osvědčení příslušné osoby.

- přehledem průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele podílejících se na plnění zakázek obdobného charakteru za poslední 3 roky. Požadováno je, aby dodavatel formou čestného prohlášení oprávněné osoby prokázal, že průměrný počet zaměstnanců v referenčním období neklesl pod 20 osob.

  - Lhůta prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

  - Důsledky nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, nebo nesplní povinnost stanovenou v §58 „zákona“, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

- Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem předmětné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. (1) „zákona“ nejnižší nabídková cena.

7.  Místo a doba otevírání obálek

-  otevírání obálek se uskuteční dne 25.6.2010 ve 10,00 hodin v prostorách Obecního úřadu Velký Karlov.

-   otevírání obálek má právo být přítomen, kromě zadavatele a členů hodnotící komise, i oprávněný zástupce každého uchazeče o veřejnou zakázku (vždy pouze 1 osoba od jednoho uchazeče). Zástupce uchazeče svou  přítomnost stvrdí podpisem v prezenční listině.

-   O otevírání obálek bude sepsán protokol, který podepíší členové komise pro otevírání obálek.

8.  Další podmínky zadavatele a práva uchazeče

  - Práva zadavatele

Zadavatel je oprávněn předmětné  zadávací řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy. Rovněž v případech definovaných v zákoně  zadavatel zadávací řízení zruší.

  - Zpětvzetí nabídky

Uchazeč může na základě písemného požadavku vzít zpět svoji nabídku po jejím podání zadavateli, avšak pouze do konce lhůty pro podání nabídek. Změnu nabídky lze provést pouze tak, že uchazeč vezme zpět již podanou nabídku, zapracuje změnu a nabídku znovu podá ve lhůtě pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek nebudou přijaty žádné změny nebo doplnění nabídek.

Ve Velkém Karlově  dne  7.6.2010

Podpis zástupce zadavatele :

Ing. Bronislav   P r u d k ý

starosta obce